中共温州市龙湾区委办公室

中共温州高新技术产业开发区委办公室

温龙委办发〔2018〕50号

━━━━━ ★ ━━━━━

区委办公室 区政府办公室

高新区党委办公室  高新区管委会办公室

关于下达龙湾区（高新区）2018年城中村改造工作计划的通知

各街道党工委、办事处，区属各有关单位：

现将龙湾区（高新区）2018年城中村改造工作计划印发给你们，请认真贯彻执行。

中共温州市龙湾区委办公室    温州市龙湾区人民政府办公室

中共温州高新区委办公室    温州高新区管委会办公室

2018年6月28日

中共温州市龙湾区委办公室 2018年6月28日印发

附件1：

| 龙湾区(高新区)2015-2016年城中村改造攻坚村“清零”任务汇总表 |
| --- |
| 责任单位 | 行政村 | “清零”要求 | 未“清零”建筑小计 | 住房 | 特殊建筑 | 临时周转房 | 文物建筑 | 其他 |
| 永中街道 | 朱垟村 | 5月31日前 完成“清零” | 3 |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 新联村 |  | 13 |  | 5 | 1 |  | 7 |
|  | 联谊村 |  | 16 |  | 7 | 1 | 1 | 7 |
| 蒲州街道 | 下埠村 |  | 8 |  | 3 |  |  | 5 |
|  | 江前村 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
| 海滨街道 | 教新村 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 状元街道 | 三郎桥村 |  | 12 |  | 6 |  |  | 6 |
| 瑶溪街道 | 底岭下村 |  | 23 |  | 16 |  |  | 7 |
|  | 黄山村 |  | 22 |  | 18 |  |  | 4 |
|  | 黄石村 |  | 23 |  | 20 |  |  | 3 |
| 小 计 | 129 | 0 | 85 | 3 | 1 | 40 |
| 备注：龙湾区2015-2016年城中村改造攻坚村涉及“清零”任务205处，截至2018年1月底剩余待“清零”129处。(详见附件1-1—附件1-5） |
| 附件1-1 永中街道2015-2016年城中村改造攻坚村“清零”任务统计表 |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 1 | 永中街道 | 朱垟村 | 永福堂 | 特殊建筑（佛教） | 1 | 2018.5.31 | 区民宗局 |
| 2 |  |  | 朱氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 3 |  |  | 朱垟村委会 | 其他 | 1 | 2018.5.31 | 区城改办 （工务局） |
| 4 |  | 新联村 | 6处土地庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 | 区民宗局 |
| 5 |  |  | 新联基督徒聚会处 （教堂） | 特殊建筑（基督教） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 6 |  |  | 吴氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 7 |  |  | 邹氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 8 |  |  | 邹氏小宗 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 9 |  |  | 老人临时周转房7处 | 临时周转房 | 1 | 2018.5.31 | 区城改办 （工务局） |
| 10 |  |  | 老人亭 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 11 |  |  | 村委会 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 12 |  |  | 公厕1 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 13 | 永中街道 | 新联村 | 公厕2 | 其他 | 1 | 2018.5.31 | 区城改办 （工务局） |
| 14 |  |  | 温州市龙湾粮站收储 有限公司 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 15 |  |  | 龙湾机械铸造厂 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 16 |  |  | 碾米厂 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 17 |  | 联谊村 | 郑氏祠堂 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 | 区民宗局 |
| 18 |  |  | 小周氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 19 |  |  | 周氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 20 |  |  | 曹氏祠堂 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 21 |  |  | 余氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 22 |  |  | 后郑天主堂 | 特殊建筑（教堂） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 23 |  |  | 太阴宫 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 24 |  |  | 老人周转房6处 | 临时周转房 | 1 | 2018.5.31 | 区城改办 （工务局） |
| 25 |  |  | 青龙路154号周秀钦宅 | 文物建筑（三普登录点） | 1 | 2018.5.31 | 区文广新局 |
| 26 |  |  | 信用社、龙湾供水 有限公司 | 其他 | 1 | 2018.5.31 | 区城改办 （工务局） |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 27 | 永中街道 | 联谊村 | 变电所 | 其他 | 1 | 2018.5.31 | 区城改办 （工务局） |
| 28 |  |  | 公用事业指挥部 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 29 |  |  | 村办公楼 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 30 |  |  | 公厕1 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 31 |  |  | 公厕2 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 32 |  |  | 碾米厂 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |

| 附件1-2 蒲州街道2015-2016年城中村改造攻坚村“清零”任务统计表 |
| --- |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 1 | 蒲州街道 蒲州街道 | 下埠村 | 许五殿 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 | 区民宗局 |
| 2 |  |  | 令公观 | 特殊建筑（道教） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 3 |  |  | 关圣观 | 特殊建筑（道教） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 4 |  |  | 下埠老人协会 | 其他 | 1 | 2018.5.31 | 区城改办 （工务局） |
| 5 |  |  | 厕所 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 6 |  |  | 下埠村长廊 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 7 |  |  | 下埠村委会（沁逸阁） | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 8 |  |  | 下埠村变压器房 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 9 |  | 江前村 江前村 | 前州前福寺 | 特殊建筑（佛教） | 1 | 2018.5.31 | 区民宗局 |
| 10 |  |  | 江上纲常寺 | 特殊建筑（佛教） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 11 |  |  | 江上玄坦观 | 特殊建筑（道教） | 1 | 2018.5.31 | 区民宗局 |
| 12 |  |  | 前州玄坦观 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 13 |  |  | 张氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 14 |  |  | 陈氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 15 |  |  | 徐氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |

| 附件1-3 海滨街道2015-2016年城中村改造攻坚村“清零”任务统计表 |
| --- |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 1 | 海滨街道 | 教新村 | 太保观 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 | 区民宗局 |
| 2 |  |  | 老人安置点 | 临时周转房 | 1 | 2018.5.31 | 区城改办 （工务局） |

| 附件1-4 状元街道2015-2016年城中村改造攻坚村“清零”任务统计表 |
| --- |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 1 | 状元街道 | 三郎桥村 | 孝佑宫 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 | 区民宗局 |
| 2 |  |  | 林氏宗祠1 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 3 |  |  | 林氏宗祠2 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 4 |  |  | 刘氏宗祠（诚意伯刘公祠） | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 5 |  |  | 三观堂 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 6 |  |  | 大岙基督教堂 | 特殊建筑（基督教） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 7 |  |  | 老人协会 | 其他 | 1 | 2018.5.31 | 区城改办 （工务局） |
| 8 |  |  | 残疾人托养中心 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 9 |  |  | 菜场 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 10 |  |  | 瓯柑加工厂 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 11 |  |  | 供销社 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 12 |  |  | 村委会、现拆迁办 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |

| 附件1-5 瑶溪街道2015-2016年城中村改造攻坚村“清零”任务统计表 |
| --- |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 1 | 瑶溪街道 | 底岭下村 | 太阴宫 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 | 区民宗局 |
| 2 |  |  | 陈府庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 3 |  |  | 陈府庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 4 |  |  | 小庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 5 |  |  | 五通爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 6 |  |  | 五通爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 7 |  |  | 五通爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 8 |  |  | 五通爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 9 |  |  | 五通爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 10 |  |  | 五通爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 11 |  |  | 黄氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |

| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 瑶溪街道 | 底岭下村 | 王氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 | 区民宗局 |
| 13 |  |  | 张氏小宗 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 14 |  |  | 张氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 15 |  |  | 张氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 16 |  |  | 张氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 17 |  |  | 村集体用房1 | 其他 | 1 | 2018.5.31 | 区城改办 （工务局） |
| 18 |  |  | 村集体用房2 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 19 |  |  | 村集体用房3 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 20 |  |  | 老人亭1 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 21 |  |  | 老人亭2 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 22 |  |  | 老人亭3 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 23 |  |  | 公厕 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 24 | 瑶溪街道 | 黄山村 | 龙山寺 | 特殊建筑（佛教） | 1 | 2018.5.31 | 区民宗局 |
| 25 |  |  | 太阴宫（黄山上塘文化宫） | 特殊建筑（道教） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 26 | 瑶溪街道 | 黄山村 | 双联观 | 特殊建筑（道教） | 1 | 2018.5.31 | 区民宗局 |
| 27 |  |  | 王大观 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 28 |  |  | 徐府观 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 29 |  |  | 招财爷公殿 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 30 |  |  | 蝙蝠观 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 31 |  |  | 小庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 32 |  |  | 五通殿 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 33 |  |  | 陈府殿 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 34 |  |  | 双莲观、龙山寺食堂 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 35 |  |  | 五福圣王 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 36 |  |  | 陈府大人 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 37 |  |  | 花粉娘娘 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 38 |  |  | 招财爷公 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 39 |  |  | 陈氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 40 | 瑶溪街道 | 黄山村 | 林氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 | 区民宗局 |
| 41 |  |  | 后陈黄氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 42 |  |  | 老村委办公楼 | 其他 | 1 | 2018.5.31 | 区城改办 （工务局） |
| 43 |  |  | 老人活动中心 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 44 |  |  | 公厕 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 45 |  |  | 农贸市场 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 46 | 瑶溪街道 | 黄石村 | 山北基督教堂 | 特殊建筑（基督教） | 1 | 2018.5.31 | 区民宗局 |
| 47 |  |  | 德善寺 | 特殊建筑（佛教） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 48 |  |  | 黄山宫 | 特殊建筑（道教） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 49 |  |  | 郑使观 | 特殊建筑（道教） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 50 |  |  | 忠烈庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 51 |  |  | 陈府庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 52 |  |  | 观音阁 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 53 |  |  | 五福观 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 54 | 瑶溪街道 | 黄石村 | 太阴宫 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 | 区民宗局 |
| 55 |  |  | 陈府观 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 56 |  |  | 陈府殿 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 57 |  |  | 圣旨殿 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 58 |  |  | 九姑姑 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 59 |  |  | 招财爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 60 |  |  | 招财爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 61 |  |  | 招财爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 62 |  |  | 叶氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 63 |  |  | 林氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 64 |  |  | 陈氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 65 |  |  | 陈氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018.5.31 |  |
| 66 |  |  | 村集体用房老村委会 | 其他 | 1 | 2018.5.31 | 区城改办 （工务局） |
| 67 |  |  | 村集体用房山北老人亭 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |
| 68 |  |  | 村集体用房沙岙儿老人亭 | 其他 | 1 | 2018.5.31 |  |

| 附件2 龙湾区（高新区）2017年城中村改造攻坚村“清零”任务汇总表 |
| --- |
| 责任单位 | 行政村 | “清零”要求 | 未“清零”建筑小计 | 住房 | 特殊建筑 | 临时周转房 | 文物建筑 | 其他 |
| 龙湾城市中心区 | 普门村 | 8月31日前 完成“清零” | 58 |  | 23 | 1 | 8 | 26 |
| 永中街道 | 上湾村 |  | 13 |  | 9 |  | 1 | 3 |
|  | 下湾村 |  | 11 |  | 4 | 1 | 2 | 4 |
|  | 王宅村 |  | 9 |  | 2 | 1 |  | 6 |
|  | 双何村 |  | 20 |  | 6 |  | 4 | 10 |
|  | 寺西村 |  | 44 | 2 | 12 | 1 | 2 | 27 |
|  | 镇北村 |  | 35 |  | 13 | 1 | 2 | 19 |
|  | 石浦村区块 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 蒲州街道 | 汤家桥村 |  | 7 |  | 5 |  |  | 2 |
|  | 上江村 |  | 51 |  | 26 | 1 | 1 | 23 |
|  | 屿田村 |  | 93 | 56 | 10 | 1 | 2 | 24 |
| 海滨街道 | 沙北村 |  | 33 | 11 |  | 1 | 2 | 19 |

| 责任单位 | 行政村 | “清零”要求 | 未“清零”建筑小计 | 住房 | 特殊建筑 | 临时周转房 | 文物建筑 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永兴街道 | 永民村区块 | 8月31日前 完成“清零” | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 状元街道 | 状元桥村区块 |  | 9 |  | 4 |  | 1 | 4 |
|  | 渔业大队 |  | 5 |  | 2 |  |  | 3 |
|  | 横街村 |  | 62 |  | 37 |  |  | 25 |
| 瑶溪街道 | 龙东村 |  | 12 |  | 4 |  | 1 | 7 |
|  | 龙湾村 |  | 31 |  | 23 |  | 3 | 5 |
|  | 金岙村 |  | 57 | 10 | 36 |  | 1 | 10 |
|  | 河滨村 |  | 19 |  | 9 | 1 | 2 | 7 |
|  | 朱宅村 |  | 31 | 15 | 2 |  | 1 | 13 |
|  | 璋川村 |  | 9 |  | 3 |  | 1 | 5 |
| 小 计 | 611 | 95 | 231 | 9 | 34 | 242 |
| 备注：截至2018年1月底，2017年城中村改造攻坚村涉及“清零”任务611处。计划完成拆除时间定为2018年8月31日前，总体上按6月底前完成清零的时间节点倒排计划、强势推进。 （详见附件2-1—附件2-7） |

| 附件2-1 龙湾城市中心区2017年城中村改造攻坚村“清零”任务统计表 |
| --- |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 1 | 龙湾城市中心区 | 普门村 | 张氏新派祠堂 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 2 |  |  | 张氏二派祠堂 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 3 |  |  | 张氏三派祠堂 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 4 |  |  | 张氏四派祠堂 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 5 |  |  | 张氏五排祠堂 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 6 |  |  | 叶仙宫 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 7 |  |  | 乾元寺 | 特殊建筑（道教） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 8 |  |  | 天仙宫 | 特殊建筑（佛教） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 9 |  |  | 杨陈府观 | 特殊建筑（道教） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 10 |  |  | 小庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 11 |  |  | 小庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 12 |  |  | 小庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 13 |  |  | 小庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 14 |  |  | 小庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 15 | 龙湾城市中心区 | 普门村 | 花粉娘娘庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 16 |  |  | 五老公公庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 17 |  |  | 棚库五通爷庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 18 |  |  | 五通爷庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 19 |  |  | 高园五通爷庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 20 |  |  | 陈府观 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 21 |  |  | 五通财神 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 22 |  |  | 陈府圣王 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 23 |  |  | 土地庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 24 |  |  | 临时周转房（2处） | 临时周转房 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 25 |  |  | 拜圣桥路4-11号树德堂 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 26 |  |  | 拜圣桥铁门台宅 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 27 |  |  | 集贤桥 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 28 |  |  | 普门北街11弄2号华高相旧居 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 29 |  |  | 普门北街28号世美堂 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 30 |  |  | 衣冠桥(漪观桥) | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 31 | 龙湾城市中心区 | 普门村 | 张璁祖祠 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 32 |  |  | 张天麟家庙 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 33 |  |  | 拜圣桥路6弄9号“燕子楼” | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 34 |  |  | 普门北街11弄8--11号、16号、拜圣桥路22号青石柱门台宅 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 35 |  |  | 普门北街30弄10号李宅 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 36 |  |  | 普门北街30弄12号李宅 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 37 |  |  | 普门南街124弄1号崇本堂 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 38 |  |  | 福宁巷1弄6-10号 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 39 |  |  | 普门北街36弄3号民居 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 40 |  |  | 普门北街36弄5号李宅 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 41 |  |  | 简易厂房 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 42 |  |  | 农具房 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 43 |  |  | 老人星光之家（村养老院） | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 44 |  |  | 建材市场 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 45 |  |  | 配电间1 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 46 |  |  | 配电房2 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 47 | 龙湾城市中心区 | 普门村 | 配电房3 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 48 |  |  | 老人亭 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 49 |  |  | 店面1 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 50 |  |  | 店面2 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 51 |  |  | 警务室 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 52 |  |  | 李宅公厕（村集体） | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 53 |  |  | 公厕（村集体） | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 54 |  |  | 锁店 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 55 |  |  | 小卖部 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 56 |  |  | 农经社（村集体办公大楼） | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 57 |  |  | 普门铜材市场 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 58 |  |  | 新菜谱酒店 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |

| 附件2-2 永中街道2017年城中村改造攻坚村“清零”任务统计表 |
| --- |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 1 | 永中街道 | 上湾村 | 土地庙1(陈府圣王) | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 2 |  |  | 土地庙2 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 3 |  |  | 土地庙3 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 4 |  |  | 土地庙4 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 5 |  |  | 土地庙5 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 6 |  |  | 土地庙6 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 7 |  |  | 土地庙7 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 8 |  |  | 洪氏祠堂 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 9 |  |  | 程氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 10 |  |  | 上湾桥 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 11 |  |  | 洪高德宅门台 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |

| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 永中街道 | 上湾村 | 上湾村村委会 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 13 |  |  | 上湾敬老院 | 其他（敬老院） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 14 |  | 下湾村 | 郑氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 15 |  |  | 临水大殿（下湾太阴宫） | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 16 |  |  | 土地庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 17 |  |  | 山下庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 18 |  |  | 临时周转房1处 | 临时周转房 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 19 |  |  | 下山湾井 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 20 |  |  | 下山湾党支部旧址 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 21 |  |  | 下湾村村委会 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 22 |  |  | 老人活动中心 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 23 |  |  | 厂房1 | 其他（厂房） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 24 |  |  | 厂房2 | 其他（厂房） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 25 |  | 王宅村 | 水心寺 | 特殊建筑（佛教） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 26 |  |  | 王氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 27 | 永中街道 | 王宅村 | 临时周转房9处 | 临时周转房 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 28 |  |  | 王宅村老门台 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 29 |  |  | 阿成酒楼（存在纠纷） | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 30 |  |  | 综合商店（存在纠纷） | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 31 |  |  | 村委会 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 32 |  |  | 老人协会 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 33 |  |  | 农贸市场 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 34 |  | 双何村 | 二圣庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 35 |  |  | 陈府庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 36 |  |  | 庙1 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 37 |  |  | 庙2 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 38 |  |  | 金氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 39 |  |  | 陈氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 40 |  |  | 姚氏宗祠 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 41 |  |  | 姜振松宅门台 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 42 |  |  | 双何村金上芹民居（含门台） | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 43 | 永中街道 | 双何村 | 双何村天水路10号姚家硐 （含门台） | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 44 |  |  | 双个门台屋 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 45 |  |  | 王碧山墓 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 46 |  |  | 双何村村委会 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 47 |  |  | 老人院居家养老 | 其他 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 48 |  |  | 迎川亭 | 其他 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 49 |  |  | 村集体 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 50 |  |  | 村集体临编#116 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 51 |  |  | 绣川亭 | 其他 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 52 |  |  | 公厕 | 其他 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 53 |  |  | 窗帘布市场 | 其他 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 54 |  | 寺西村 | 上吴路35-37号(吴时德) | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 55 |  |  | 永发路29号、建中街218弄23号、临编242、临编248（姜文东） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 56 |  |  | 真君堂 | 特殊建筑（佛教） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 57 |  |  | 娘娘庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 58 | 永中街道 | 寺西村 | 郑使侯王 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 59 |  |  | 陈府圣王 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 60 |  |  | 西河娘娘庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 61 |  |  | 太阴宫 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 62 |  |  | 姜氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 63 |  |  | 叶氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 64 |  |  | 吴氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 65 |  |  | 陈氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 66 |  |  | 何氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 67 |  |  | 王氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 68 |  |  | 临时周转房13处 | 临时周转房 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 69 |  |  | 永中街道寺西村菜市场西乡殿 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 70 |  |  | 上璜路109号王壁山故居门台 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 71 |  |  | 上璜自然村上璜路15号桥头门台 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 72 |  |  | 上吴自然村建中街249弄7号 门台 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 73 | 永中街道 | 寺西村 | 西河自然村西河路何氏旧屋门台 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 74 |  |  | 建中街203弄12号 门台 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 75 |  |  | 上吴路26号民居 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 76 |  |  | 西河村河北路24-27号何燮辉宅 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 77 |  |  | 上璜村（青山直）77省道南侧 望丰亭 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 78 |  |  | 上璜路97号民居 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 79 |  |  | 寺西村集体 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 80 |  |  | 寺西村集体 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 81 |  |  | 寺西村集体 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 82 |  |  | 寺西村集体 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 83 |  |  | 寺西村集体 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 84 |  |  | 寺西村集体 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 85 |  |  | 寺西村集体 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 86 |  |  | 寺西村集体 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 87 | 永中街道 | 寺西村 | 西姜长寿乐园 | 其他 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 88 |  |  | 寺西村集体 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 89 |  |  | 老寺西村委会 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 90 |  |  | 寺西村集体 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 91 |  |  | 老人亭 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 92 |  |  | 寺西村集体 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 93 |  |  | 寺西村集体 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 94 |  |  | 寺西村集体 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 95 |  |  | 寺西村集体 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 96 |  |  | 公厕1 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 97 |  |  | 公厕2 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 98 |  | 镇北村 | 财神爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 99 |  |  | 土地庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 100 |  |  | 永强居士林 | 特殊建筑（佛教） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 101 |  |  | 招财庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 102 |  |  | 大乘堂 | 特殊建筑（佛教） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 103 | 永中街道 | 镇北村 | 寺后基督教堂 | 特殊建筑（基督教） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 104 |  |  | 陈府圣王 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 105 |  |  | 小招财庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 106 |  |  | 太保尊神 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 107 |  |  | 吴氏大宗 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 108 |  |  | 郑氏大堂 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 109 |  |  | 孙氏小宗 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 110 |  |  | 孙氏大宗 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 111 |  |  | 临时周转房12处 | 临时周转房 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 112 |  |  | 北头桥向阳楼 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 113 |  |  | 何茂顺宅 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 114 |  |  | 镇北村水井 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 115 |  |  | 寺后街29弄2号甬道（含门台） | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 116 |  |  | 寺后街58号民居（含门台） | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 117 |  |  | 吴渎桥路5号门台 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 118 | 永中街道 | 镇北村 | 吴渎桥路东岸23号明代门台 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 119 |  |  | 北头桥西路17号 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 120 |  |  | 北头桥西路25号 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 121 |  |  | 北头桥西路28号民国小洋楼 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 122 |  |  | 北头桥西路3号 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 123 |  |  | 北头桥西路67号 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 124 |  |  | 北头桥西路8号 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 125 |  |  | 寺后街34号郑宅门台 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 126 |  |  | 寺后街37号门台 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 127 |  |  | 寺后街北岸2号 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 128 |  |  | 永强粮食管理所旧址 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 129 |  |  | 镇北村委会 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 130 |  |  | 村集体 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 131 |  |  | 老人协会 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 132 |  |  | 农贸市场 | 其他（农贸市场） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 133 |  | 石浦村区块 | 兮水宫 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 附件2-3 蒲州街道2017年城中村改造攻坚村“清零”任务统计表 |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 1 | 蒲州街道 | 汤家桥村 | 汤家桥集福寺 | 特殊建筑（佛教） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 2 |  |  | 汤家桥集庆寺 | 特殊建筑（佛教） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 3 |  |  | 汤家桥吕祖观 | 特殊建筑（道教） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 4 |  |  | 汤家桥基督教堂 | 特殊建筑（基督教） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 5 |  |  | 汤家桥太阴宫 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 6 |  |  | 双车头老人协会 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 7 |  |  | 汤西老人协会 | 其他（村集体资产）） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 8 |  | 上江村 | 叶氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 9 |  |  | 张氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 10 |  |  | 上江茶堂院 | 特殊建筑（佛教） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 11 |  |  | 上江净光寺 | 特殊建筑（佛教） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 12 |  |  | 上江仁济观 | 特殊建筑（道教） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 13 |  |  | 上江基督教堂 | 特殊建筑（基督教） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 14 |  |  | 陈氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 15 |  |  | 林氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 16 | 蒲州街道 | 上江村 | 严氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 17 |  |  | 五福招财1 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 18 |  |  | 五福招财2 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 19 |  |  | 花粉娘娘1 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 20 |  |  | 花粉娘娘2 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 21 |  |  | 五福招财3 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 22 |  |  | 五福招财4 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 23 |  |  | 五福招财5 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 24 |  |  | 花粉娘娘3 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 25 |  |  | 花粉娘娘4 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 26 |  |  | 花粉娘娘5 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 27 |  |  | 五福招财6 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 28 |  |  | 五福招财7 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 29 |  |  | 五福招财8 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 30 |  |  | 花粉娘娘6 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 31 |  |  | 五福招财9 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 32 |  |  | 花粉娘娘7 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 33 |  |  | 五福招财10 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 34 | 蒲州街道 | 上江村 | 临时周转房11处 | 临时周转房 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 35 |  |  | 上江村仁济庙 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 36 |  |  | 上江村叶宅前巷80号民居 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 37 |  |  | 上江村张杨琴宅门台 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 38 |  |  | 上江路89号南变压器房 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办（工务局） |
| 39 |  |  | 陈氏宗祠南首变压器房 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 40 |  |  | 陈宅新江路9间北变压器房 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 41 |  |  | 林宅岗亭南首变压器房 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 42 |  |  | 新江路染店155号西变压器房 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 43 |  |  | 叶宅宗祠北首变压器房 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 44 |  |  | 上江路8号对面变压器房 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 45 |  |  | 上江路张家牌公厕西南农贸市场 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 46 |  |  | 上江桥头农贸市场 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 47 |  |  | 公厕 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 48 |  |  | 上江桥头公厕 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 49 |  |  | 东张家牌新江路50号南变压器房 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 50 |  |  | 蒲江南路408-1号铁店店面 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 51 | 蒲州街道 | 上江村 | 蒲江南路418号南首中荣紧固件有限公司 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办（工务局） |
| 52 |  |  | 张家牌前巷9号变压器房 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 53 |  |  | 张家牌前巷10号变压器房 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 54 |  |  | 张家牌西岸新庙北首变压器房 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 55 |  |  | 紫霄院东侧村老办公楼 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 56 |  |  | 紫霄院南侧上江村老人协会 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 57 |  |  | 铁店周转房河边公厕 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 58 |  |  | 张家牌前巷119号南侧公厕 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 59 |  | 屿田村 | 河头路15号（张云弟） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 60 |  |  | 贺兴路158号（杨福华） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 61 |  |  | 贺兴路148-150号（套房）、河头路110号、河头路47号西首厂房（违章已拆）（张信和） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 62 |  |  | 贺兴路148-150号（套房）、河头路47号西首厂房（违章已拆）（张信平） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 63 |  |  | 贺兴路68弄11号、贺兴路118弄23号（张崇连） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 64 |  |  | 贺兴路118弄39号（史小光） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 65 |  |  | 贺兴路68弄37号东首（史小恩） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 66 |  |  | 贺兴路20号（张叔平） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 67 | 蒲州街道 | 屿田村 | 河头路50弄20号南首2、河头路50弄7号2层北首（何美芬） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 68 |  |  | 河头路77号（张朝辉） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 69 |  |  | 史宅路25弄26号、贺兴路26、28号（史加荣） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 70 |  |  | 史宅路25弄20号（史小云） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 71 |  |  | 贺兴路68弄8号（史华青） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 72 |  |  | 史宅路20弄13号（应玉钗） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 73 |  |  | 贺兴路54号、贺兴路68弄6号 （史国强） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 74 |  |  | 史宅路18弄12号、贺兴路82号 （史崇昆） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 75 |  |  | 史宅路27弄12号（史从国） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 76 |  |  | 贺兴路62号202室、贺兴路62号401室、贺兴路62号104室（史春生） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 77 |  |  | 史宅路18弄5号、史宅路22号西首2、贺兴路68弄8号、史宅路18弄6号（史华兴） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 78 |  |  | 贺兴路31号、史宅路38号、贺兴路68弄25-27号（史从佐） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 79 |  |  | 史宅路20弄18号、史宅路30弄9号（史从兴） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 80 | 蒲州街道 | 屿田村 | 史宅路25弄28号（史加兴） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 81 |  |  | 史宅路25弄22号（史秀清） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 82 |  |  | 屿田中路58号（黄育慈） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 83 |  |  | 屿田中路10号、小学路61号、东岸路2号1/4（陈建明） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 84 |  |  | 河头路134号后、屿田中路102-104号、屿田中路102号后（郑和平） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 85 |  |  | 贺兴路131号（李学勋） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 86 |  |  | 庆丰路96弄9号（李显洪） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 87 |  |  | 杨宅路51号-1、新安江路46.48号、新安江路46.48号东首（杨连净） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 88 |  |  | 庆丰路33号、庆丰路47号（赵祖兴） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 89 |  |  | 郑家牌路8号、郑家牌路44号 （张森淼） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 90 |  |  | 郑家牌路112号、郑家牌路110号东南1/3（陈春兰） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 91 |  |  | 郑家牌路73.75.77号、庆丰路99弄6号、郑家牌路73.75.77号西首 （黄松连） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 92 |  |  | 郑家牌路73.75.77号（黄云华） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 93 |  |  | 杨宅路6号北4、杨宅路59号南首-1（杨福云） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 94 | 蒲州街道 | 屿田村 | 贺兴西路27号、杨宅路83号、85号（姜春生） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 95 |  |  | 门前牌４号（吴光龙） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 96 |  |  | 门前牌2号（吴光辉） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 97 |  |  | 门前牌8号（吴则光） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 98 |  |  | 门前牌路6号（吴光前） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 99 |  |  | 庆丰路117弄16号、屿田南路111号（幼儿园）、屿田南路103号、屿田南路109号（周文龙） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 100 |  |  | 庆丰路117弄10号（张金林） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 101 |  |  | 庆丰路148弄9号、庆丰路132弄9号（石良国） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 102 |  |  | 庆丰路148弄57-1号、庆丰路148弄53、55号南首、庆丰路148弄53、55号西首、庆丰路148弄53、55号北首、庆丰路148弄53、55号（李云光） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 103 |  |  | 屿田南路86弄23号、门前牌18号 （张建静） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 104 |  |  | 上滩头路113号西首+东首、门前牌29号（张春生） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 105 |  |  | 门前牌16号（张崇坤） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 106 |  |  | 庆丰路143号、门前牌路40弄22号（蔡洪三） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 107 | 蒲州街道 | 屿田村 | 温州大道上滩头路180号西首、庆丰路133号（陈玉明） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 108 |  |  | 庆丰路183-185号（陈进华、陈显珍） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 109 |  |  | 庆丰路148弄56号、庆丰路148弄78号（黄云华） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 110 |  |  | 庆丰路152-156号（郑爱新） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 111 |  |  | 荣强、荣辉2楼、4楼东首，荣贤2楼西首（李荣辉 李荣强 李荣贤） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 112 |  |  | 庆丰路148弄32、33、34号、庆丰路148弄32号东首、庆丰路18号 （孙阿本） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 113 |  |  | 庆丰路148弄47、49号 1/2、庆丰路148弄47、49号北首、庆丰路148弄47、49号南首、庆丰路148弄17号（张金和） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 114 |  |  | 庆丰路148弄47、49号1/2（张金平） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 115 |  |  | 屿田崇圣寺 | 特殊建筑（佛教） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 116 |  |  | 屿田平水观 | 特殊建筑（道教） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 117 |  |  | 屿田基督徒聚会处 | 特殊建筑（基督教） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 118 |  |  | 张氏祠堂 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 119 |  |  | 史氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 120 | 蒲州街道 | 屿田村 | 张氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 121 |  |  | 赵氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 122 |  |  | 杨氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 123 |  |  | 黄氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 124 |  |  | 屿田许五观 | 特殊建筑（道教） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 125 |  |  | 临时周转房28处 | 临时周转房 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 126 |  |  | 屿田村陈宝娒民居（含门台） | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 127 |  |  | 屿田村庆丰路59弄20号旁门台 | 其他(历史风貌建筑) | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 128 |  |  | 屿田村东岸路208-212号民居 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 129 |  |  | 屿田村东岸路270-274号民居 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 130 |  |  | 屿田村河头路34弄14号民居 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 131 |  |  | 屿田村庆丰路59弄9号民居 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 132 |  |  | 屿田村河头路34弄6号民居 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 133 |  |  | 屿田村黄氏宗祠 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 134 |  |  | 史宅祠堂北首公厕 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 135 |  |  | 东岸路90号西首公厕 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 136 |  |  | 河头路15号西首公厕 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 137 | 蒲州街道 | 屿田村 | 贺兴路7号南首变压器房 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 138 |  |  | 河头路25号南变压器房 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 139 |  |  | 贺兴路119号-1东首变压器房3 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 140 |  |  | 贺兴西路1号南首变压器房4 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 141 |  |  | 郑家牌路59号东首变压器房5 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 142 |  |  | 黄氏祠堂以北变压器房6 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 143 |  |  | 小学路80号屿田村办公楼 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 144 |  |  | 屿田村委会南首龙湾区 屿田实验小学 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 145 |  |  | 公厕1 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 146 |  |  | 公厕2 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 147 |  |  | 贺兴路148号东首屿田村茶亭 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 148 |  |  | 郑家牌路8号东首郑家牌公厕 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 149 |  |  | 黄宅老人乐园以北黄宅公厕 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 150 |  |  | 屿田南路88号以南门前牌公厕 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 151 |  |  | 上滩头路3号东侧上滩头公厕 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |

| 附件2-4 海滨街道2017年城中村改造攻坚村“清零”任务统计表 |
| --- |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 1 | 海滨街道 | 沙北村 | 沙北路17幢3号、沙河北岸1幢5号（周兆文） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 2 |  |  | 沙村路190号（周兆兴） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 3 |  |  | 沙村路194号（周成珍） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 4 |  |  | 沙村路192号（周兆州） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 5 |  |  | 机场大道255号（孙宝银） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 6 |  |  | 机场大道257号（潘可敏） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 7 |  |  | 机场大道263号（陈瑞棕） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 8 |  |  | 机场大道265号（周加辉） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 9 |  |  | 机场大道267、269号（张德友） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 10 |  |  | 机场大道271号（张伟） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 11 |  |  | 机场大道273号（李石泉） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 12 |  |  | 临时周转房(6处） | 临时周转房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 13 | 海滨街道 | 沙北村 | 沙北村上殿井 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 14 |  |  | 照屏路田眼井 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 15 |  |  | 周宅沙村路153弄27号民居 （含门台） | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 16 |  |  | 沙北村槽门坦 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 17 |  |  | 沙北村沙村路175弄3号周中富宅 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 18 |  |  | 沙北村沙村路183号民居 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 19 |  |  | 沙北村沙北路2号南侧水井 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 20 |  |  | 沙北村曹门路9号民居 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 21 |  |  | 沙北村周宅路42号南侧水井 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 22 |  |  | 小荧星幼儿园 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 23 |  |  | 灯泡厂 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 24 |  |  | 沙北菜市场 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 25 |  |  | 沙北农具屋 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 26 |  |  | 老协超市2 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 27 |  |  | 沙北仓库 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 28 |  |  | 沙北村集体 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 29 |  |  | 供电房 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 30 | 海滨街道 | 沙北村 | 沙北停车场 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 31 |  |  | 菜场公厕 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 32 |  |  | 水沧头公厕 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 33 |  |  | 老协超市 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |

| 附件2-5 永兴街道2017年城中村改造攻坚村“清零”任务统计表 |
| --- |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 1 | 永兴街道 | 永民村 区块 | 永民村临编038号(范茂良) | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |

| 附件2-6 状元街道2017年城中村改造攻坚村“清零”任务统计表 |
| --- |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 1 | 状元街道 | 状元桥村区块 | 陈宅祠堂 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 2 |  |  | 文昌阁 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 3 |  |  | 项氏小祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 4 |  |  | 状元老街莊济观 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 5 |  |  | 状元桥村张凡宅 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 6 |  |  | 村委仓库 （原名为张阿南（村委会）） | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 7 |  |  | 村委仓库（原名为村委会） | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 8 |  |  | 村委仓库 （原名为郑小明（村委会）） | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 9 |  |  | 村委仓库 （原名为王碎钗（村委会）） | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 10 |  | 渔业大队 | 下市财神观（渔业大队） | 特殊建筑（道教） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 11 |  |  | 五福阁（渔业大队） | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 12 |  |  | 状元下市街57号 渔业大队 办公楼、门台 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 13 |  |  | 下市乐园 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 14 |  |  | 状元海洋捕捞大队 （渔业大队办公楼） | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 15 | 状元街道 | 横街村 | 东垟三胜观 | 特殊建筑（道教） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 16 |  |  | 伽蓝观 | 特殊建筑（道教） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 17 |  |  | 真君堂 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 18 |  |  | 陈府观 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 19 |  |  | 横街夏氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 20 |  |  | 横街缪氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 21 |  |  | 徐家桥杨氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 22 |  |  | 福田禅寺 | 特殊建筑（佛教） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 23 |  |  | 状元天主堂 | 特殊建筑（天主教） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 24 |  |  | 双联观 | 特殊建筑（道教） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 25 |  |  | 许五圣王 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 26 |  |  | 五通圣王 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 27 |  |  | 五福招财 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 28 |  |  | 五通圣王 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 29 |  |  | 五福招财 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 30 |  |  | 五通圣王 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 31 |  |  | 五通圣王 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 32 |  |  | 帮沙爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 33 | 状元街道 | 横街村 | 五福招财 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 34 |  |  | 五通圣王 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 35 |  |  | 五通圣王 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 36 |  |  | 五通圣王 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 37 |  |  | 曼曼佛爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 38 |  |  | 五通爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 39 |  |  | 五福爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 40 |  |  | 淼沙爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 41 |  |  | 李巷五通 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 42 |  |  | 招财爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 43 |  |  | 招财爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 44 |  |  | 无名 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 45 |  |  | 花粉娘娘 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 46 |  |  | 土地庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 47 |  |  | 五通爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 48 |  |  | 五通爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 49 |  |  | 五通爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 50 |  |  | 五通爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 51 | 状元街道 | 横街村 | 五通爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 52 |  |  | 横街东路94号 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 53 |  |  | 横街村村下市路57弄9-4民居 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 54 |  |  | 横街村下市村古民居（二） | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 55 |  |  | 横街村下市村古民居（三） | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 56 |  |  | 横街村下市村古民居（四） | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 57 |  |  | 原横街拉链市场 （原名为仓库6间） | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 58 |  |  | 村委会店面 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 59 |  |  | 村委会办公楼 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 60 |  |  | 横街老人乐园 （原名为横街二队） | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 61 |  |  | 横街村委 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 62 |  |  | 变电所 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 63 |  |  | 村店面 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 64 |  |  | 村店面 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 65 |  |  | 村店面 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 66 |  |  | 村店面 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 67 |  |  | 村店面 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 68 | 状元街道 | 横街村 | 村店面 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 69 |  |  | 村店面 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 70 |  |  | 村店面 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 71 |  |  | 村店面 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 72 |  |  | 村店面 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 73 |  |  | 村店面 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 74 |  |  | 村店面 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 75 |  |  | 村店面 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 76 |  |  | 村店面 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |

| 附件2-7 瑶溪街道2017年城中村改造攻坚村“清零”任务统计表 |
| --- |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 1 | 瑶溪街道 | 龙东村 | 楞严禅寺 | 特殊建筑（佛教） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 2 |  |  | 洪殿 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 3 |  |  | 龙东村活岭观 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 4 |  |  | 潘氏大宗 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 5 |  |  | 丰收桥 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 6 |  |  | 龙东村村委 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 7 |  |  | 龙东村制糖厂 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 8 |  |  | 龙东村菜场 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 9 |  |  | 龙东村文化大礼堂 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 10 |  |  | 龙东村幼儿园 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 11 |  |  | 中国农业银行 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 12 |  |  | 龙东村老人协会 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 13 |  | 龙湾村 | 孝佑宫 | 特殊建筑（道教） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 14 | 瑶溪街道 | 龙湾村 | 龙岩宫 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 15 |  |  | 姥爷菩萨 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 16 |  |  | 招财爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 17 |  |  | 招财爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 18 |  |  | 招财娘娘 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 19 |  |  | 三神土地 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 20 |  |  | 姥爷菩萨 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 21 |  |  | 姥爷菩萨 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 22 |  |  | 姥爷菩萨 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 23 |  |  | 陈府娘娘 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 24 |  |  | 小庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 25 |  |  | 小庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 26 |  |  | 小庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 27 |  |  | 小庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 28 |  |  | 小庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 29 |  |  | 小庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 30 |  |  | 天后宫 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 31 | 瑶溪街道 | 龙湾村 | 陈氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 32 |  |  | 李氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 33 |  |  | 高氏大宗 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 34 |  |  | 陈氏大宗 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 35 |  |  | 曹氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 36 |  |  | 龙湾陡门(华光庙) | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 37 |  |  | 田螺井 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 38 |  |  | 陈文满宅 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 39 |  |  | 龙湾村兴龙路42-44号（含门台） | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 40 |  |  | 晚霞楼 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 41 |  |  | 龙湾村农贸市场 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 42 |  |  | 龙湾村村委会 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 43 |  |  | 公厕 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 44 |  | 金岙村 | 金康路4号（林惠波） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 45 |  |  | 金鸡路40弄4号边（林永乐） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 46 |  |  | 金鸡路18号（林吉光） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 47 | 瑶溪街道 | 金岙村 | 金康路20号（林培滔） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 48 |  |  | 二组临编86号（曹永尧） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 49 |  |  | 曹粮路12号（曹进贤） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 50 |  |  | 状元浃路20弄2号（林金虎） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 51 |  |  | 金康路3弄8号（曹绍仙） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 52 |  |  | 状元浃路20弄3号对面（林童（林凤娇）） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 53 |  |  | 状元浃路20弄4号（林其和） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 54 |  |  | 福圣寺 | 特殊建筑（佛教） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 55 |  |  | 一圣三天大元帅庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 56 |  |  | 双连观 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 57 |  |  | 吴公大帝 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 58 |  |  | 金岙地方小神殿 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 59 |  |  | 水清君 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 60 |  |  | 五通爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 61 |  |  | 五通爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 62 |  |  | 名底娘娘 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 63 | 瑶溪街道 | 金岙村 | 小庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 64 |  |  | 花粉娘娘 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 65 |  |  | 五通爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 66 |  |  | 五通大人 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 67 |  |  | 五通爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 68 |  |  | 两个菩萨 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 69 |  |  | 菩萨 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 70 |  |  | 菩萨 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 71 |  |  | 五通爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 72 |  |  | 花粉娘娘 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 73 |  |  | 张相后 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 74 |  |  | 五通爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 75 |  |  | 菩萨 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 76 |  |  | 花粉娘娘 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 77 |  |  | 会太保爷 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 78 |  |  | 菩萨 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 79 | 瑶溪街道 | 金岙村 | 林氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 80 |  |  | 林氏小宗 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 81 |  |  | 林氏小宗 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 82 |  |  | 林氏小宗（二） | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 83 |  |  | 曹氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 84 |  |  | 林氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 85 |  |  | 林氏小宗（三） | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 86 |  |  | 林氏小宗（四） | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 87 |  |  | 郑氏小宗 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 88 |  |  | 林氏小宗 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 89 |  |  | 夏氏小宗 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 90 |  |  | 金岙村林氏宗祠 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 91 |  |  | 金龙路1-2号民居（含门台） | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 92 |  |  | 金龙路16弄5号民居 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 93 |  |  | 状元浃路一号民居北侧 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 94 |  |  | 金岙村综合楼 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 95 | 瑶溪街道 | 金岙村 | 金岙村居家养老中心 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 96 |  |  | 金岙村农贸市场 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 97 |  |  | 金岙村治安岗亭 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 98 |  |  | 金岙学校 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 99 |  |  | 林场活动中心 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 100 |  |  | 山林管理房 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 101 |  | 河滨村 | 太阴宫 | 特殊建筑（道教） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 102 |  |  | 小庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 103 |  |  | 小庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 104 |  |  | 小庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 105 |  |  | 小庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 106 |  |  | 邵氏小宗 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 107 |  |  | 邵氏小宗（二） | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 108 |  |  | 邵氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 109 |  |  | 邵氏大宗 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |

| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 瑶溪街道 | 河滨村 | 临时周转房（1处） | 临时周转房 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 111 |  |  | 邵氏三房小宗宗祠 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 112 |  |  | 河滨村邵康棣民居（含门台） | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 113 |  |  | 河滨村邵金南宅青石门台 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 114 |  |  | 河滨村邵祺宅 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 115 |  |  | 河滨村邵岩冒宅 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 116 |  |  | 老人亭 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 117 |  |  | 河滨村老村委会 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 118 |  |  | 学校 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 119 |  |  | 河滨村新村委会 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 120 |  | 朱宅村 | 东岸路18号（朱邦权） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办（工务局） |
| 121 |  |  | 水心街2号、水心街6号、水心街36弄6号（方彩巧） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 122 |  |  | 中岸路28号（焦方锡） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 123 |  |  | 龙水西路86号（朱金存） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 124 |  |  | 西岸路31号（朱进贵） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 125 | 瑶溪街道 | 朱宅村 | 龙水西路174号（朱文松） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办（工务局） |
| 126 |  |  | 西岸路37号、龙水西路132号（朱进盛） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 127 |  |  | 西岸路12号（朱晓春） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 128 |  |  | 西岸路30号（朱林） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 129 |  |  | 龙水中路152-1号（朱邦麟） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 130 |  |  | 水心街73号、龙水中路198号（黄达乐） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 131 |  |  | 龙水中路210号、龙水中路210-1号（邵秀蓉） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 132 |  |  | 龙水中路169号（朱文镐） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 133 |  |  | 水心西街102号（朱崇西） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 134 |  |  | 水心街29号（许康） | 住房 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 135 |  |  | 朱王三港观 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 136 |  |  | 朱氏小宗 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 137 |  |  | 朱宅村西岸门前屋门台 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 138 |  |  | 朱宅村朱文森宅门台 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 139 |  |  | 朱宅村朱作楷宅门台 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |

| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | 瑶溪街道 | 朱宅村 | 朱宅村水井 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 141 |  |  | 朱宅村朱崇标宅 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 142 |  |  | 朱宅村朱文宝宅 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 143 |  |  | 朱宅村朱文龙民居 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 144 |  |  | 朱宅村老村委会 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 145 |  |  | 朱宅老学校 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 146 |  |  | 朱宅东岸七大队仓库 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 147 |  |  | 春晖亭 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 148 |  |  | 公厕 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 149 |  |  | 朱宅十九队二十队仓库 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 150 |  |  | 朱宅村新村委会 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 151 |  | 璋川村 | 五福爷庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 | 区民宗局 |
| 152 |  |  | 赵大元帅庙 | 特殊建筑（民间信仰） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 153 |  |  | 吴氏宗祠 | 特殊建筑（宗祠） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 154 |  |  | 吴阜丰宅门台 | 文物建筑 | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 155 |  |  | 吴壬宅 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 序号 | 责任单位 | 行政村 | 建筑名称 | 类别 | 待“清零”数 | 计划完成拆除时间 | 牵头部门 |
| 156 | 瑶溪街道 | 璋川村 | 张宪光宅 | 其他（历史风貌建筑） | 1 | 2018年8月31日前 | 区文广新局 |
| 157 |  |  | 璋川村老人协会 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 | 区城改办 （工务局） |
| 158 |  |  | 璋川村村委会 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |
| 159 |  |  | 璋川村村委会仓库 | 其他（村集体资产） | 1 | 2018年8月31日前 |  |

| 附件3 2018年龙湾区（高新区）城中村改造协议签订和旧房拆除计划安排表 |
| --- |
| 序号 | 街道 | 计划协议签订、 旧房拆除点 | 业主单位 | 计划协议 签订户数 （户） | 计划完成 协议签订时间 | 计划旧房 拆除户数 （户） | 计划旧房 拆除面积 （万㎡） | 计划完成 旧房拆除时间 |
| 1 | 永中街道 | 镇南村区块 | 龙湾城市中心区 | 70 | 2018年9月底前 | 70 | 1.20 | 2018年11月底前 |
| 2 |  | 上京村 | 永中街道 | 526 | 2018年9月底前 | 526 | 9.49 | 2018年11月底前 |
| 3 |  | 棋盘村 |  | 743 | 2018年9月底前 | 743 | 11.88 | 2018年11月底前 |
| 4 |  | 桥北村区块 |  | 200 | 2018年9月底前 | 200 | 4.40 | 2018年11月底前 |
| 5 |  | 石浦村区块 |  | 120 | 2018年9月底前 | 120 | 1.92 | 2018年11月底前 |
| 7 | 状元街道 | 御史桥村区块 | 状元街道 | 60 | 2018年9月底前 | 60 | 1.20 | 2018年11月底前 |
| 8 |  | 状元桥村区块 |  | 450 | 2018年9月底前 | 450 | 9.00 | 2018年11月底前 |
| 9 | 瑶溪街道 | 白楼下村 | 瑶溪街道 | 1087 | 2018年9月底前 | 1087 | 15.88 | 2018年11月底前 |
|  |  | 环一村 |  | 785 | 2018年9月底前 | 785 | 12.90 | 2018年11月底前 |
| 合 计 | 4041 |  | 4041 | 67.87 |  |

备注：表格中数据具体以实际签约拆除为准。

| 附件4 2018年龙湾区（高新区）城中村改造安置房建设计划安排表 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 业主 单位 | 计划开工 时间 | 计划开工 套数（套） | 计划开工 面积（万㎡） | 计划完成政策 处理时间 | 政策处理 责任单位 | 备注 |
| 计划开工项目 |
| 1 | 龙湾城市中心区城中村改造工程（永中单元A-34地块,原控规为旧城YZ-14地块） | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 | 2018年9月 | 716 | 14.94 | 2018年6月 | 永中街道 | 省厅公示项目 |
| 2 | 龙湾城市中心区城中村改造工程（永中单元G-01地块，原控规为YZ-32地块） |  | 2018年9月 | 850 | 18.49 | 2018年6月 | 龙湾城市中心区 | 省厅公示项目 |
| 3 | 龙湾城市中心区城中村改造工程（永中单元D-08地块，原控规为YZ-24地块） |  | 2018年9月 | 254 | 6.07 | 2018年6月 | 永中街道 | 省厅公示项目 |
| 4 | 龙湾城市中心区城中村改造工程（永中单元D-06地块，原控规为YZ-19地块） |  | 2018年9月 | 549 | 12.1 | 2018年6月 | 龙湾城市中心区 | 省厅公示项目 |
| 5 | 龙湾城市中心区城中村改造工程（瑶溪南单元12-I-11、12-I-12、12-I-15地块，原控规为12-I-11~16地块） |  | 2018年9月 | 300 | 8.1 | 2018年6月 | 龙湾城市中心区 永中街道 | 省厅公示项目 |
| 6 | 龙湾城市中心区城中村改造工程（永中单元F-03地块，原控规为YZ-31地块） |  | 2018年9月 | 272 | 5.54 | 2018年6月 | 龙湾城市中心区 | 省厅公示项目 |
| 7 | 龙湾城市中心区城中村改造工程 （瑶溪南单元12-C-27地块） |  | 2018年12月 | 800 | 14.45 | 2018年8月 （安置地块年内涉及的环一村民房签约和拆除于9月底前完成） | 瑶溪街道 | 省厅公示项目 |
| 序号 | 项目名称 | 业主 单位 | 计划开工时间 | 计划开工 套数（套） | 计划开工 面积（万㎡） | 计划完成政策 处理时间 | 政策处理 责任单位 | 备注 |
| 8 | 浙南科技城龙水片（YB-04-I-02、YB-04-I-06地块）城中村改造工程 | 温州高新技术产业开发区建设投资有限公司 | 2018年9月 | 1250 | 15.6 | 2018年6月 | 永中街道 | 省厅公示项目 |
| 9 | 浙南科技城瑶溪北单（11-E-01）地块 城中村改造工程 |  | 2018年12月 | 1200 | 18 | 2018年8月 | 永中街道 瑶溪街道 |  |
| 10 | 蒲州街道汤家桥村（汤西） 城中村改造工程 | 温州臻龙建设投资集团有限公司 | 2018年8月 | 600 | 11 | 2018年6月 | 蒲州街道 | 省厅公示项目 |
| 11 | 蒲州街道汤家桥村（双车头） 城中村改造工程 |  | 2018年9月 | 800 | 9.9 | 2018年6月 | 蒲州街道 |  |
| 12 | 蒲州街道上江村城中村改造工程 |  | 2018年12月 | 3200 | 35 | 2018年8月 | 蒲州街道 |  |
| 13 | 蒲州街道屿田村城中村改造工程 |  | 2018年12月 | 3800 | 38 | 2018年8月 （安置地块内的3处企业拆除于10月底前完成） | 蒲州街道 |  |
| 14 | 状元街道横街村城中村改造工程 |  | 2018年12月 | 4000 | 52 | 2018年8月 （白鹿堡区块拆迁于11月底前完成） | 状元街道 |  |
| 15 | 海滨街道沙北城中村改造工程 | 温州民科产业基地开发有限公司 | 2018年12月 | 944 | 24.3 | 2018年8月 | 海滨街道 |  |
| 小 计 | 19535 | 283.48 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 业主 单位 | 计划开工时间 | 计划开工 套数（套） | 计划开工 面积（万㎡） | 计划完成政策 处理时间 | 政策处理 责任单位 | 备注 |
| 预备开工项目 |
| 16 | 龙湾城市中心区城中村改造工程 （永中单元B-28，原控规为YZ-15地块） | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 | 2018年12月 | 451 | 5.57 | 2018年8月 | 永中街道 |  |
| 17 | 龙湾城市中心区城中村改造工程 （永中单元D-17，原控规为YZ-20地块） |  | 2018年12月 | 514 | 6.69 | 2018年8月 | 龙湾城市中心区 永中街道 |  |
| 18 | 龙湾城市中心区城中村改造工程 （永中单元G-09，原控规为YZ-38地块） |  | 2018年12月 | 558 | 7.73 | 2018年8月 | 龙湾城市中心区 |  |
| 小 计 | 1523 | 19.99 |  |  |  |
| 合 计 | 21058 | 303.47 |  |  |  |

备注：开工套数是指项目实际需开工数据，具体以职能部门审批为准。

# Text boxes

文件